KẾ HOẠCH BƯỚC TIẾP THEO

Tài liệu này nối tiếp kế hoạch triển khai ban đầu — phần Backend coi như đã xong, dưới đây là phần còn lại để bạn theo dõi tiến độ cho dễ.

# 1. Tổng kết: Backend đã hoàn thành

Đối chiếu với 3 nhóm API cốt lõi đề ra ban đầu, cả 3 đã xong, cộng thêm 2 module phát sinh trong lúc làm:

- Auth API: Login, JWT, phân quyền Role. Register tự khóa sau khi tạo Admin đầu tiên.

- Project & Task API: CRUD dự án, WBS, thuật toán domino dời ngày Gantt dựa trên Task_Dependency (Finish-to-Start), phân quyền Manager/Admin.

- KPI Engine API: đủ 4 công thức (Tiến độ, Hiệu suất, Khối lượng, Quản lý), đọc hệ số phạt từ SystemConfig (không hard-code), xử lý Overload ×1.1, Risk exemption, Division by zero, Cut-off Date.

- LogTime & LeaveDay (phát sinh thêm): nộp/duyệt giờ làm, nộp/duyệt nghỉ phép — đúng luồng Pending → Approved/Rejected.

- Background Jobs (Hangfire): cron nhắc nhở Task sắp/đã trễ hạn, chạy hằng ngày.

Đã test bằng script test_backend.ps1 (đính kèm) — chạy qua hết Auth → Project → Task → Log-time → Leave-day → KPI để xác nhận toàn bộ luồng hoạt động đúng trước khi bạn đụng vào Frontend.

# 2. Backend: vài việc còn sót lại

Không bắt buộc phải xong hết mới được làm Frontend, nhưng nên biết để xếp lịch — vài cái sẽ cần GẤP ngay khi Frontend cần đăng nhập nhiều người dùng khác nhau:

- Quản lý Tài khoản (Admin CRUD User) — ƯU TIÊN CAO: hiện không có cách nào tạo thêm Manager/Employee ngoài Admin đầu tiên (Register tự khóa). Frontend không thể test đa vai trò nếu thiếu cái này — nên làm sớm.

- API quản lý SystemConfig (Kỳ đánh giá): hiện chưa có endpoint cho Admin tạo/sửa hệ số phạt, giờ chuẩn tháng — đang phải insert tay qua SQL. Cũng nên làm sớm vì KPI Engine phụ thuộc vào nó.

- Risk Alert cần bước Manager duyệt: hiện Nhân sự tự bật cờ Rủi ro là được miễn phạt ngay, chưa có bước Quản lý xác nhận như tài liệu yêu cầu.

- LogTime: kiểm tra quyền theo Task: Nhân sự hiện có thể nộp Log-time vào Task không phải của mình.

- AutoApprovePendingLogTimesAsync: vẫn là hàm rỗng, cần làm luồng "Tối hậu thư 24h" tự động duyệt như tài liệu mô tả.

- Đính kèm file cho Log-time: DTO hiện chưa có chỗ upload file kết quả/bằng chứng — cần bổ sung khi làm Form Upload ở Frontend.

# 3. Xây dựng Frontend (ReactJS) — bước lớn tiếp theo

Theo đúng tinh thần kế hoạch gốc: dựng layout trước, tích hợp API sau, xử lý Form/Upload sau cùng. Đề xuất chia nhỏ theo thứ tự sau:

## 3.1. Setup dự án & nền tảng

- Khởi tạo dự án (Vite + React được khuyên dùng, nhẹ hơn Create React App).

- Cài Router, thư viện gọi API (axios/fetch), thư viện UI (tuỳ chọn: MUI, Ant Design, hoặc Tailwind tự dựng).

- Cấu hình biến môi trường trỏ về Backend (http://localhost:<port>/api).

## 3.2. Auth flow

- Màn hình Login, lưu JWT Token (localStorage hoặc cookie), gắn Bearer Token vào mọi request.

- Decode Token để biết Role hiện tại, dùng để ẩn/hiện menu và chặn route theo Role (Admin/Manager/Employee/C-Level).

- Tự động đăng xuất khi Token hết hạn (8 tiếng theo cấu hình Backend).

## 3.3. Layout Core

- Sidebar + Topbar, menu động theo Role đang đăng nhập.

- 3 khung Dashboard riêng: Employee Dashboard, Manager Dashboard, C-Level Dashboard — đúng theo 3 wireframe đã thiết kế.

## 3.4. Module Project & Task

- Danh sách Project, màn hình tạo/sửa Project (Manager/Admin).

- Board Kanban kéo-thả đổi Status Task (gọi API PATCH /tasks/{id}/status).

- Màn WBS dạng cây cha-con, màn Gantt chart hiển thị Task_Dependency.

- Task Detail: comment, xin gia hạn, nộp Log-time.

## 3.5. Module Chấm công & Nghỉ phép

- Form nộp Log-time (kèm chọn Task), danh sách chờ Manager duyệt.

- Form xin nghỉ phép, danh sách chờ duyệt.

## 3.6. Module KPI & Báo cáo

- Màn hình xem KPI cá nhân (Employee) — gọi 3 API timeliness/efficiency/capacity.

- Màn hình chốt KPI cuối tháng (Manager) — gọi finalize, nhập điểm đánh giá.

- Biểu đồ tải lượng nhân sự (Overload heatmap) cho Manager Dashboard.

## 3.7. Notification

- Chuông thông báo, danh sách Notification, đánh dấu đã đọc.

# 4. Test & QA

- Chạy test_backend.ps1 trước mỗi lần sửa Backend lớn — phát hiện sớm nếu lỡ làm gãy API cũ.

- Unit test riêng cho các hàm tính KPI (gợi ý từ kế hoạch gốc) — vẫn chưa làm, nên cân nhắc trước khi KPI Engine bị sửa thêm nhiều lần, tránh sai sót âm thầm.

- Test thủ công qua Swagger với nhiều tài khoản Role khác nhau — cần xong mục "Admin CRUD User" ở phần 2 trước mới test được đầy đủ.

Link Repo: https://github.com/phinguyen05/Project-Management-and-KPI-Tracking-System